| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm | Trụ cột ảnh hưởng | Hậu quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint linh hoạt | Sai | Chu kỳ sprint | Minh bạch & thanh tra | Nhịp điệu làm việc bị gián đoạn khiến ngườI dùng và độI ngủ không dự đoán được thờI điểm hoàn thành bản mớI. |
| Trình diễn phần chưa kiểm thử | Sai | Sprint review & increment | Minh bạch | NgườI dùng nhận được phản hồI sai lệch về sản phẩm dễ đến lỗI lặp lạI và mất lòng tin |
| Cập nhật product backlog sau review | Đúng |  |  | Đây là bước thích ứng chuẩn xác: Product Owner sử dụng phản hồi từ Sprint Review để cập nhật, sắp xếp lại Product Backlog nhằm tối ưu hóa giá trị sản phẩm cho các Sprint tiếp theo. |
| Bỏ qua sprint retrospective | Sai | Sprint retrospective | Thích nghi | ĐộI ngũ mất cơ hộI để tự nhìn nhận và cảI tiến quy trình , khiến các điểm mù và vướng mắc không được khắc phục |

PHẦN 2 - SỬA LỖI (ÁP DỤNG NGAY CHO RIKKEIGO)

Sửa quy tắc QT1: Độ dài của tất cả các Sprint phải được giữ cố định (ví dụ: 2 tuần/Sprint) trong suốt quá trình phát triển dự án để tạo nhịp làm việc ổn định và dự đoán được.

Sửa quy tắc QT2: Chỉ những tính năng đã đạt chuẩn "Hoàn thành" (đã kiểm thử, chạy ổn định) mới được mang ra trình diễn tại Sprint Review và đưa vào Increment.

Sửa quy tắc QT4: Buổi Sprint Retrospective là bắt buộc ở cuối mỗi Sprint nhằm mục đích thanh tra và cải tiến quy trình làm việc, không được tự ý bỏ qua dù Sprint có hay không có sự cố.